# 初始迭代: 搭建核心架构（1~3周）

**主要工作：确认开发任务分工，学习笔记ch13-24技术，搭建核心架构。**

文档制品参考：

* 业务描述及流程分析、系统高阶需求设想、框架选型、架构设计。
* 产品信息需求精化、产品类别及产品管理数据库设计

程序制品参考：

* 产品类别管理 菜品类别
* 产品管理（服装、菜品及套餐、房间、服务项目）
* 类型或产品可以有图片展示。

截止时间：第3周周日。

# 细化迭代1：实现核心业务用例1订单（4~5周）

文档制品参考：业务用例1需求分析、原型设计、OOAD、用例1相关数据库设计

程序制品参考：业务用例1实现（订单、点餐、入住、服务及员工选择）

截止时间：第5周周日。

# 细化迭代2：实现核心业务用例2支付（6~7周）

文档制品参考：业务用例2需求分析、原型设计、OOAD、用例2相关数据库设计

程序制品参考：业务用例2实现（订单支付、点餐结账、退房退押金、服务结账）

截止时间：第7周周日。

# 细化迭代3：实现扩展用例（8~9周）

文档制品参考：

* 扩展用例需求分析，原型设计、OOAD、扩展用例相关数据库设计
* 报表需求、设计、相关数据库设计。

程序制品参考：

* 扩展用例实现（退货、按类别后厨加工任务清单、房型预定、会员储值卡管理）
* 报表实现

截止时间：第9周周日。

# 细化迭代4：实现访问控制（10~12周）

文档制品参考：访问控制需求、设计、相关数据库设计。

程序制品参考：访问控制。

截止时间：第12周周日。

# 细化迭代5： 其他特色功能（13~14周）

文档制品参考：特色功能需求、设计、相关数据库设计。

程序制品参考：访问控制。

截止时间：第14周周日。